## Slide 1
Eurocrafts 21
S11-B1 A projektek tervezése, Logikai Keretmátrix
S11 modul – Projektmenedzsment

## Slide 2: PCM - LKM
PCM:
A projekt különböző fázisaiban
Jól meghatározott vezetői tevékenységek és
Döntéshozatal
LKM:
Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika
A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata
Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon
Projektmenedzsment metodika és eszközök

## Slide 3: A logikai keretterv
A logframe módszer több, mint maga a mátrix!

## Slide 4: A projekt készítés szakaszai LKM módszertan szerint
ELEMZŐ SZAKASZ
TERVEZŐ SZAKASZ
Stakeholder elemzés
Problémaelemzés – a potenciális érdekeltek beazonosítása. Főbb problémáik, korlátaik és lehetőségeik elemzése, ok–okozati összefüggések feltárása.
A célok elemzése – célok megfogalmazása a feltárt problémák alapján; eszköz – végcél összefüggések feltárása
Stratégiaelemzés – a célok eléréséhez szükséges stratégiák számbavétele, a fő célok meghatározása (átfogó célok és projekt cél)
Logikai keret – a projekt szerkezetének meghatározása, belső logikájának tesztelése, a célok kialakítása mérhető feltételek alapján, az eszközök és költségek megállapítása
Tevékenységütemezés – az egyes tevékenységek sorrendjének és függőségének megállapítása, az átfutási idő becslése, a mérföldkövek meghatározása, felelősségi körök kijelölése
Erőforrás ütemezés: a tevékenység ütemezés alapján az erőforrás inputok ütemezése és a költségvetés elkészítése
Illesztés/
elemzés
Következte-tések
A legmegfelelőbb
opció kiválasztása
A projekt logika meghatározása
Részletes működési terv

## Slide 5: A beavatkozás logikája
Program
tevékenységek
Eredmények
Célok
Hatások
Átfogó célok
Specifikus célok
Operatív célok
Program célok
Inputok
Notes: A mátrix (logframe) nem más, mint a projekt Inputok Tevékenységek Eredmények, célok és Hatások közötti logikai kapcsolatrendszer rendszerezett és egyértelmű vizuális megjelenítése

## Slide 6: A logframe mátrix
TÁGABB
CÉLOK
(IMPACTS)
KÖZVETLEN CÉLOK
(OUTCOMES)
EREDMÉNYEK
(OUTPUTS)
TEVÉKENYSÉGEK
(INPUTS)
INTERVENCIÓS LOGIKA
OBJEKTÍVEN MÉRHETŐ TELJESÍTÉS-INDIKÁTOROK
ESZKÖZÖK
AZ INFORMÁCIÓ FORRÁSA AZ INDIKÁTOROKHOZ
KÖLTSÉGEK
FELTÉTELEZÉSEK
ELŐFELTÉTELEK
Notes: Összevontan tartalmazza a projekt céljait, a hozzárendelt mutatókat, a megvalósítás kockázatát, a szükséges erőforrásokat és a lehetséges eredményeket.azaz a teljes program egy oldalban

## Slide 7: A feltételezések
Értelmezése:
a projekt sikere szempontjából fontos külső tényezők
Projekt leírás
Objektíven igazolható
eredményességi
mutató
Ellenőrzés forrásai
és eszközei
Feltételezések
ÁTFOGÓ CÉLOK
(overall objectives)
PROJEKT CÉLJA
(project purpose)
VÁRT EREDMÉNYEK
(Expected results
v. output)
TEVÉKENYSÉGEK
(Activities)
ELŐFELTÉTELEK

## Slide 8: Feltételek elemzése

## Slide 9: FELTÉTELEZÉSEK (PÉLDA)
A régió foglalkoztatottsági
helyzete javul
Kevesebb munkanélküli
térségi lakos
Több munkalehetőség
Oktatás- képzés, ösztönző rendszer
Betelepülő
vállalkozók
Elegendő
munkaerő
Megfelelően
képzett településiek
Kevés munkahely
+
+
+

## Slide 10: Indikátorok - Definíció
Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli
A projekt monitoring kontextusában: a teljesítménymérés, a célok elérése mérésének eszköze

## Slide 11: Indikátorok - horizontális logika
A jó indikátorok – a SMART kritériumok
Specific Konkrét
Measurable Mérhető
Achievable Elérhető, rendelkezésre áll
Realistic Reális
Time-based Időhöz kötött
CÉL
INDIKÁTOR
INFORMÁCIÓ FORRÁSA