Útmutató a trénerek számára

FELADAT

Ennek a gyakorlatnak az a célja, hogy elkészítsük egy projekt érintettjeinek elemzését. Első lépés Készítsen egy listát mindazon érintettekről, akik kapcsolódnak a projekthez. Gondoljon társadalmi, pénzügyi, politikai kapcsolódási pontokra. A lista ne legyen túl általános. A mátrix függőleges oldalán tegye egy csoportba a többé-kevésbé azonos szinten érintetteket (vagy azok csoportjait). Második lépés Készítsen egy listát az érintettség szempontjairól (társadalmi, pénzügyi, politikai) és tegye azokat a mátrix vízszintes oldalára. A szempontokat bontsa egy pozitív és egy negatív részre. Harmadik lépés Minden érintettnek adjon egy értékelést a rá vonatkozó szempont szerint. Az értékelés lehet pozitív, semleges, vagy negatív. Negyedik lépés Adjon hozzá egy „megjegyzések” oszlopot, ahol megmagyarázhatja az értékelést. Ötödik lépés Adjon hozzá egy oszlopot, ahol leírhatja azokat a tevékenységeket, amelyeket az adott érintettel kapcsolatban el kell végezni.

ÖTLETEK ÉS INSTRUKCIÓK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ

• Jussanak közös álláspontra a meghatározások és megítélések kérdésében. • Sokan legtöbbször igen pozitív módon gondolkoznak az érintettekről. Ezért kérdezzen rá sokszor, hogy ez a hozzáállás a projekt egészére vonatkozik-e vagy sem. • A „tevékenységek” oszlopnak megfelelően konkrétnak kell lennie. Ne fogadjon el olyan tevékenységet, hogy „kommunikáció”. Kérje meg őket, hogy legyenek konkrétabbak. • Általában túl sok figyelmet szentelnek a „negatív” érintettekre. Hangsúlyozza a „pozitív” érintettekre való figyelés fontosságát. Az elemzést célszerű két részre osztani, az egyik részben az érintettekkel foglalkozni, a másik részben pedig meghatározni a tevékenységeket.

FELTÉTELEK

- Résztvevők száma: Csoportlétszám 4-6 fő. - Szükséges idő: 60 perc Szükséges anyagok: - csomagolópapír és prezentációs eszköztár

Forrás: „Hogyan tervezhetőek életképes vidékfejlesztési projektek?”

Gyakorlati kézikönyv - DLG, Hollandia . VÁTI Kht Országos Vidékfejlesztési Iroda, Budapest

2002. alapján